**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ**

**ПРОГРАММ ЧАГОЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2018 г**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Чагоянского сельсовета проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чагоянского сельсовета, утвержденным постановлением главы Чагоянского сельсовета от 20.09.2013 № 58

В 2018 на финансирование муниципальных программ было предусмотрено из средств местного бюджета 1 104 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 472 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Утвержденные средства **2018 год** | Исполнено  **2018 год** | Причина невыполнения |
| 1 | Муниципальная программа **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Чагоянского сельсовета» на 2018–2020 годы** | 53 000,00 | 40 000,00 | Оплата произведена по факту выполненных работ  Все мероприятия выполнены |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Чагоянского сельсовета на 2016-2018 годы» | 146 200,00 | 140 474,40 | Оплата произведена по факту выполненных работ  Все мероприятия выполнены |
| 3 | Муниципальная программа **комплексного развития транспортной инфраструктуры Чагоянского муниципального образования**  **на 2017 – 2020 годы** | 642 059 ,00 | 87 844,22 | Оплата произведена по факту выполненных работ, некоторые мероприятия выполнены за счет безвозмездной помощи спонсоров, программные расходы перенесены к реализации в 2019 г. |
| 4 | Муниципальная программа «**Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Чагоянского сельсовета на 2016-2018 годы»** | 57 900,00 | 24 140,00 | Оплата произведена по факту выполненных работ, программные расходы перенесены к реализации в 2019 г. |
| 5 | Муниципальная программа «**Благоустройство территории Чагоянского сельсовета» на 2018–2020годы»** | 194 400,00 | 169 990,00 | Все мероприятия выполнены, экономия средств за счет безвозмездной помощи жителей села |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Чагоянского сельсовета» на 2018–2020 годы | 10 000,00 | 10 000,00 | Все мероприятия выполнены |